## Slide 1: Team Propellerman(n)
Robin Kusterer Tobias Maile Daniel Michalovics

## Slide 2: Erreichte Ziele
Flugfähiges Luftschiff

## Slide 3: Erreichte Ziele
Manueller Flug

## Slide 4: Erreichte Ziele
Autonomer Flug
  Höhenregelung
  Drehmomentausgleich
  Vorwärtsregelung
  Drehregelung

## Slide 5: Erreichte Ziele
IPS Positionsbestimmung

## Slide 6: Bestehende Probleme
Ausrichtung der Gondel bestimmen
  IPS Winkel bei Stillstand des Luftschiffs zu ungenau
  IMU Winkel liegt in falschem Wertebereich
Lösung:
  Wertebereich des IMU Winkels anpassen (1-2h)

## Slide 7: Bestehende Probleme
Instabiler Flug
  Schwingen bei der Regelung
  Driften des Luftschiffs durch Heckrotor
Lösung
  Optimierung der Regelparameter durch Flugtests (ca. 8h)
  Heckrotor weiter vom Schwerpunkt entfernen (ca. 3h)

## Slide 8: Abweichungen vom Projektplan
Regelung teilweise auf der Basisstation
Eigenhändige Definition der Wegpunkte
Direktes Einstellen der Regelparameter ohne Simulation

## Slide 9: Abweichungen vom Projektplan
Keine Abwurfvorrichtung
Keine simultane Dokumentation des aktuellen Fortschritts
Keine Protokollierung der Flugtests
Keine Protokollierung der Änderungen des Projektablaufs

## Slide 10: Bewertung des Ergebnisses
Ursprüngliches Ziel nicht vollständig erreicht
Gründe
  Unerfahrenes Team
    Hoher Rechercheaufwand
    Unübersichtlicher Code wegen häufigem Kopieren aus anderen Quellen
  Mangelnde Organisation
    Keine klare Aufgabeneinteilung
    Keine klare Definition von Arbeitspaketen
    Wenig Fortschrittskontrolle

## Slide 11: Bewertung des Ergebnisses
Jedoch Mission in großen Teilen erfüllt
Letztendlich
  Gelungener Einstieg in die Programmierung von Mikrocontrollern
  Nützliche Erfahrungen für zukünftige Projekte

## Slide 12: Persönliche Lernerfolge
Alle Teammitglieder
  Mikrocontroller Hard- und Software
  Regler in Matlab Entwerfen und Simulieren
  Projekte Planen
  Probleme unter Zeitdruck Bewältigen

## Slide 13: Persönliche Lernerfolge
Robin
  Softwarefehler Debuggen
  Hardwarefehler Finden
Tobias
  Datenblätter Lesen
  Modelle Konzipieren und Bauen
Daniel
  Löten
  Schaltpläne Entwerfen